Claude AI 파일럿 2기 중간 보고

2026. 7. 1 ~ 9. 14   |   생산팀 한경준   |   2026. 9. 14

1.  요약

2기 구간에서는 매일 손이 들어가던 보고·집계·알림을 자동 실행으로 넘기고, 사내 ERP를 직접 읽어 현장 화면에 띄우는 단계까지 진행했습니다. 현재 자동화 8개 항목이 가동 중이며 평균 완성도는 76%입니다.

2.  7~9월 진행 내역

| 월 | 중심 | 주요 내역 |
| --- | --- | --- |
| 7월 | 가공 테스트 · 기반 정비 | · AL엔드밀 홈가공 테스트 1~4차 — 공구 파손 조건 규명(Ap 과다), 에지 호닝 비교 · 공구 코팅 명칭 체계 확정 · 원통연마 휠 형상·치수 확정 · 생산팀 매뉴얼 위키 반영 · 테스트 보고서 표준양식 채택 · 일일보고 업로드 실패 원인 확정, 평일 실행으로 전환 |
| 8월 | 설비 고장 대응 · 자료 검수 | · F 장비 로더 실린더 파손 — 진단, 생산량 실측 비교, 검토보고서, ANCA 정식 발주 · GX7 로더 사용 금지 판정 · 에어필터·솔레노이드 밸브 교체 · ANCA 장비 4개 항목 정리(지시) · 투자 회수 역산 2개 안 · 재연마 단가표 대조 · 8월 일일보고 불일치 12건 소급 재생성 · 과거 수리 이력 12건 위키 백필 · 휴무일 단일 소스 신설 |
| 9월 | ERP 연동 · 시스템 정비 | · ERP 재연마 A/S 조회 신설, 생산실적 0건 버그 규명, 사용 코드 49개 수집 · 포털을 공개용·사내용으로 분리, 현황판에 「오늘 할 일」 신설 · 공개 저장소 전수 보안 점검(추적 491건) · 저장소 이관 · 휠 관련 표준 인용 오류 정정(19문서) · 확인 필요 대장 착수 · 사내 공유폴더 배포 실패 — 원인 확정·해결(9/14) |

※ 1기 실습과제 3건 중 2건이 실제 운영으로 이어졌습니다 — 1회차 웹페이지 제작은 지금의 생산팀 포털로, 3회차 납기 알림은 매일 자동 발송되는 알림으로 이어졌습니다.

3.  정량 실적 (실측)

| 구분 | 7월 | 8월 | 9월(14일까지) |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일보고 자동 생성 | 22건 | 19건 | 10건 |
| 납기 알림 자동 발송 | 20건 | 21건 | 10건 |
| 확정 결정(판단 기록) | 72건 | 71건 | 40건 |
| 작업 기록 | 56건 | 36건 | 32건 |

일일보고 누적 112건 · 평일 결번 0건   |   위키 문서 149개   |   단가표 자동 대조 10,744건

※ 확정 결정 건수는 초판(9/8)에 8월 44건 · 9월 60건으로 적었으나, 재계수 결과 위 값이 맞습니다. 기록 파일의 월별 분리 경계를 월 경계로 오인한 것이며 총계는 같습니다. 초판 값은 지우지 않고 병기합니다.

4.  자동화 8개 항목 완성도

| # | 프로젝트 | 완성도 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 일일보고 자동 생성·배포 | 85% | 무인 가동 / 사내 폴더 배포는 9/14 해결, 자동 실행 검증 대기 |
| 2 | 생산팀 포털 · 사내 현황판 | 85% | 공개·사내 분리 완료, 「오늘 할 일」 신설 |
| 3 | ERP(Trico) 직접 연동 | 70% | 5개 화면 조회 성공 · 코드 49개 수집, 명칭표 미확보 |
| 4 | 납기 알림 자동 발송 | 90% | 매일 자동 발송 중 |
| 5 | 재연마 단가표 검수 자동화 | 80% | 10,744건 대조 완료, 정기 실행 미등록 |
| 6 | 지식 위키 · 인수인계 체계 | 75% | 149문서 + 전용 스킬 8종 운용 |
| 7 | 보안 · 품질 자동 점검 | 60% | 점검 도구 신설, 정기 실행 미등록 |
| 8 | 현장기록 입력 화면 | 65% | 가동 중, 접근 제한 조치 대기 |

완성도는 실행 로그·산출물 실측으로 판정합니다. 90% 이상은 잔여 과제가 없을 때만 줍니다.

5.  자동화 루틴 실패 건

- 자동 실행이 「정상 완료」로 기록되고도 실제 산출물이 없던 사례가 3건 있었습니다. 이후 정상 여부를 종료코드가 아니라 산출물로 판정하도록 바꿨습니다.

- 사내 폴더 배포는 성공 1회를 근거로 종결했다가 재발했고, 9/14에 원인을 확정해 해결했습니다.

6.  리스크와 필요 지원

자동화는 대부분 담당자 1인이 만들고 운용합니다. 계정이 중단돼도 등록된 자동 실행은 계속 돌지만, 오류가 나면 고칠 사람이 없습니다.

| 필요 지원 | 내용 |
| --- | --- |
| ① ERP 정보 | ERP 상태코드 한글 명칭표 제공 또는 개발사 문의 창구 — 항목 3번의 유일한 병목입니다. |
| ② 방침 결정 | 사내 자료 저장소의 공개 범위 결정 — 현재 공개 저장소라 대외비 취급에 제약이 있습니다. |

7.  4분기 우선 과제

| # | 과제 | 목표 | 선결 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERP 상태코드 해석 → 생산실적 KPI 전환 | 90% | 명칭표 확보 |
| 2 | 사내 배포 — 자동 실행 로그로 검증 완료 | 95% | 없음 (내부) |
| 3 | 보안·품질 점검 정기 실행 등록 | 85% | 없음 (내부) |
| 4 | 현장기록 입력 통로 접근 제한 적용 | 90% | 외부 콘솔 작업 |

상세 내역은 전체본(Claude_파일럿2기_중간보고서_한경준_20260914.docx)에 있습니다.