2026년 2분기(4~6월) 생산실적 보고

— 전년 동기(2025년 4~6월) 대비 —

작성일: 2026. 7. 8.

작성: 한경준 (Cowork 협업 작성)

# 결론

2026년 2분기(4~6월) 재연마 생산량은 전년 동기 대비 33.3% 증가했고, 출하(판매)량은 32.3% 증가했다. 가공시간은 27.6% 늘었으나 시간당 처리량(생산성)도 4.5% 개선되어, 단순 투입시간 증가가 아닌 실질적 생산 효율 향상이 동반되었다.

다만 2025년 6월은 GX7(대경 장비) 고장(6.3.~6.22., 20일간)으로 생산량이 비정상적으로 낮았던 달이다. 이 영향을 제외한 4~5월만 비교해도 재연마 생산량 +23.3%, 출하량 +21.6%로 견조한 성장이 확인된다.

매출(금액) 데이터는 현재 사내 시스템(위키·재고관리 자료)에 연간 시계열로 축적되어 있지 않아 이번 보고에서는 제외했다. 수량·가공시간·생산성 등 비금액 지표로 성장을 입증했다.

신뢰도: 실측 검증 (사내 출하현황·재연마 작업일지 원본 직접 집계, 2026-07-08 재확인)

# 1. 보고 배경

작년 대비 생산량·매출 증가를 증명할 자료가 필요하다는 요청에 따라, 사내 출하현황 및 재연마 작업일지 원본 데이터를 재검증하여 2025년과 2026년의 4~6월(2분기)을 직접 비교했다.

# 2. 출하(판매)량 비교

거래처에 실제 출하한 공구 수량 기준 (출처: raw/출하현황/ 연도별 출하현황 파일, wiki/comparisons/출하현황-KPI-트렌드-2022-2026.md §2 교차 확인)

| 구분 | 4월 | 5월 | 6월 | 2분기 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025년 (개) | 1,920 | 1,573 | 1,325 | 4,818 |
| 2026년 (개) | 2,070 | 2,179 | 2,123 | 6,372 |
| 증감률 | +7.8% | +38.5% | +60.2% | +32.3% |

6월 증감률(+60.2%)이 유독 높은 이유는 2025년 6월 GX7 고장으로 그 달의 출하량 자체가 낮았기 때문이다(아래 5항 참조).

# 3. 재연마 생산량 비교 (ANCA 장비 실가공 기준)

출처: raw/출하현황/재연마 작업일지(2025·2026)/월간생산일지 원본 6개 파일 직접 재파싱 (2026-07-08, Cowork 실측). F=FAST GRIND(Ø2~Ø8), G=GX7(Ø10~Ø20).

| 구분 | 4월 | 5월 | 6월 | 2분기 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025년 F+G (개) | 1,471 | 933 | 947 | 3,351 |
| 2026년 F+G (개) | 1,632 | 1,333 | 1,501 | 4,466 |
| 증감률 | +11.0% | +42.9% | +58.5% | +33.3% |

| 장비 | 2025년 2분기 합계 | 2026년 2분기 합계 | 증감률 |
| --- | --- | --- | --- |
| F (소경) | 2,370개 | 2,591개 | +9.3% |
| G (대경) | 981개 | 1,875개 | +91.1%* |

* G(대경) 증감률은 2025년 6월 GX7 고장(가동 7일에 불과)으로 기저치가 비정상적으로 낮아 부풀려진 수치다. 고장 영향이 없는 4~5월만 비교하면 G는 +49.9%(807개→1,210개)로, 그래도 대경 공구 수요가 뚜렷이 증가했다.

# 4. 가공시간 및 생산성 비교

| 구분 | 4월 | 5월 | 6월 | 2분기 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025년 가공시간 (h) | 111.9 | 71.5 | 78.8 | 262.3 |
| 2026년 가공시간 (h) | 132.9 | 89.7 | 111.9 | 334.5 |
| 증감률 | +18.8% | +25.5% | +42.0% | +27.6% |

시간당 처리량(생산성) = 재연마 생산량 ÷ 가공시간

| 구분 | 2025년 2분기 | 2026년 2분기 |
| --- | --- | --- |
| 생산성 (개/h) | 12.78 | 13.35 |
| 증감률 |  | +4.5% |

생산량 증가(+33.3%)가 가공시간 증가(+27.6%)보다 커서, 시간당 처리량도 함께 개선되었다. 즉 장비를 더 오래 돌린 결과가 아니라 단위 시간당 효율도 함께 좋아진 결과다.

# 5. 특이사항 — 2025년 6월 GX7 고장 영향 보정

2025년 6월 GX7(대경 장비)이 6.3.~6.22.(20일간) 고장으로 가동하지 못했다(사내 실측 확인 완료, decisions.md 2026-06-08). 이로 인해 2025년 6월 G 생산량은 174개(정상 월 500개 내외 대비 약 1/3 수준), G 가동일은 7일(F 대비 12일 적음)에 그쳤다.

이 이상값이 낀 6월을 제외하고 4~5월만 비교하면 다음과 같다 (고장 영향이 없는 두 달만의 보수적 비교):

| 지표 | 2025년 4~5월 | 2026년 4~5월 |
| --- | --- | --- |
| 출하량 | 3,493개 | 4,249개 (+21.6%) |
| 재연마 생산량(F+G) | 2,404개 | 2,965개 (+23.3%) |
| 가공시간 | 183.5h | 222.7h (+21.4%) |

6월 이상값을 제외해도 출하량·생산량 모두 20% 이상 증가가 유지되어, 2분기 전체 성장(+32~33%)이 일시적 착시가 아닌 실질 성장임을 뒷받침한다.

# 6. 매출(금액) 데이터 관련 참고사항

이번 보고서에는 매출(금액) 비교가 포함되지 않았다. raw/출하현황/ 내 연도별 파일에는 수량 정보만 있고 단가·금액 컬럼이 없으며, 유일하게 금액 컬럼이 있는 파일(재연마 수주현황)도 2026년 5~6월 한 달치뿐이라 전년 대비 비교가 불가능했다.

추후 매출 증가를 함께 증명하려면 회계·ERP 시스템(예: TricoERP)에서 연도별 매출 마감 자료를 확보해 별도 분석이 필요하다.

# 7. 결론 및 건의

① 재연마 생산량·출하량 모두 전년 동기 대비 32~33% 증가, GX7 고장 이상값을 제외해도 20% 이상 증가 — 실질적 성장 확인.

② 생산성(시간당 처리량)도 4.5% 개선되어 단순 가동시간 증가가 아닌 효율 향상이 동반됨.

③ 매출 데이터는 원본 미비로 이번 보고에서 제외. 매출까지 포함한 종합 성과 보고가 필요하면 회계 자료 확보가 선행되어야 함(건의).

신뢰도 및 출처: 실측 검증 — raw/출하현황/ 연도별 출하현황 파일, raw/출하현황/재연마 작업일지(2025·2026)/월간생산일지 (2026-07-08 Cowork 직접 재파싱). wiki/comparisons/출하현황-KPI-트렌드-2022-2026.md와 교차 확인, 2026년 6월 생산량은 최신 원본 기준(1,501개)으로 갱신 — 위키 §5-1의 구값(1,411개)은 07-01 이후 데이터 보정 반영 전 스냅샷임.